МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ «РАДИОНАВИГАЦИЯ» ОТЧЕТ об итогах выполнения Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2016 года Москва, 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I.   Общие сведения	4

II.  Сведения по проводимым НИР и ОКР в рамках Программы…….…………………………………………………………………7

1. Научно-исследовательская работа  «Анализ выполнения Основных направлений (плана) развития радионавигации государств – участников СНГ на 2013−2017 годы  и разработка предложений по их развитию» (шифр: НИР «РНП − СНГ»)	7

2. Научно-исследовательская работа  «Разработка межгосударственных нормативно-технических документов  
по обеспечению деятельности государств – участников СНГ  
в радионавигационной сфере (шифр: НИР «База СНГ»)	9

3. Научно-исследовательская работа  «Разработка Стратегии построения радионавигационного информационного пространства государств – участников СНГ» 
(шифр: НИР «Стратегия – СНГ»)	11

4. Опытно-конструкторская работа  «Создание на территориях государств – участников СНГ наземной инфраструктуры интегрированных национальных широкозонных систем спутниковой дифференциальной навигации в интересах потребителей государств – участников СНГ» 
(шифр: ОКР «ШДПС – СНГ»)	12

5. Научно-исследовательская работа «Разработка системы оценки параметров транспортных потоков  в рамках транзитных транспортных коридоров на территориях  государств – участников СНГ на основе обработки навигационных  данных о движении транспортных средств»  
(шифр: НИР «Поток – СНГ»)	14

6. Опытно-конструкторская работа «Создание автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей ГНСС и ИФРНС, управления работой наземных станций ИФРНС на территориях государств – участников СНГ» (шифр: ОКР «Качество – СНГ»)	16

7. Научно-исследовательская работа «Разработка межгосударственной радионавигационной системы информационного сопровождения, диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных транспортных коридоров 
на территориях  государств – участников СНГ» 
(шифр: НИР «ИСДО – СНГ»)	18

8. Опытно-конструкторская работа  «Создание системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития 
на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей» (шифр: ОКР «СМОС – СНГ»)	20

9. Опытно-конструкторская работа «Создание межгосударственной системы навигационно-информационного обеспечения интеллектуальной системы наземного транспорта  государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации, отвечающих международным  нормам и требованиям» 
(шифр: ОКР «ИТС – СНГ»)	22

10. Опытно-конструкторская работа «Создание интегрированной межгосударственной системы слежения и контроля за поисково-спасательными операциями на территориях государств – участников СНГ на основе развития технологий использования высокоточных радионавигационных полей» (шифр: ОКР «СПОС – СНГ»)	22

11. Опытно-конструкторская работа «Разработка и создание межгосударственной радионавигационной системы мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использование различных источников радионавигационной информации» (шифр: ОКР «МОГ – СНГ»)	24

12. Опытно-конструкторская работа «Разработка и создание единой ИФРНС на территориях  государств – участников СНГ» (шифр: ОКР «ИФРНС – СНГ»)	25

13. Опытно-конструкторская работа «Разработка интегрированного навигационного оборудования пользователя ИФРНС и ГНСС» (шифр: ОКР «НАП – СНГ»)	27

14. Опытно-конструкторская работа «Создание системы навигационно-информационного обеспечения  «точного земледелия» (шифр ОКР: «СХ – СНГ»)	28

III. Другие сведения о выполнении Программы	31

# I. Общие сведения

Межгосударственная радионавигационная программа государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2016 года (далее – Программа) утверждена Решением Совета глав правительств СНГ от 30 мая 2014 года.

Задачами Программы являются:

обеспечение создания и развития технических средств радионавигационных систем;

обеспечение разработки и производства конкурентоспособной навигационной потребительской аппаратуры, стимулирования массового спроса на радионавигационное оборудование и услуги спутниковых и наземных систем;

усиление коллективной безопасности государств – участников СНГ за счет широкого использования современных средств радионавигации;

обеспечение выполнения международных соглашений и обязательств государств – участников СНГ в области радионавигации;

развитие международного сотрудничества и участие в международных проектах;

создание и развитие научно-технического и технологического заделов в интересах дальнейшего развития радионавигационных систем.

В Программе участвовали три государства: Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация.

Заказчиком – координатором Программы определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, национальными государственными заказчиками – Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, Аэрокосмический комитет Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Для организации и координации работ по выполнению мероприятий Программы проведены заседания национальных государственных заказчиков: 
в 2014 году – 19–20 июня (г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика) и 
28–29 августа (г. Минск, Республика Беларусь); в 2015 году – 25 февраля (г. Астана), 25 июня (г. Алматы, Республика Казахстан) и 25 ноября (г. Москва, Российская Федерация); в 2016 году – 8 июня (г. Минск, Республика Беларусь); в 2017 году – 28 февраля–1 марта (г. Астана) и 31 мая (г. Алматы, Республика Казахстан).

На указанных заседаниях были определены:

головные исполнители и соисполнители работ по Программе;

порядок разработки и утверждения проектов технических заданий на работы Программы и проектов частных технических заданий соисполнителям. На заседаниях заслушивалась информация о ходе работ по Программе и принимались решения по обеспечению ее выполнения.

Срок реализации Программы – 2014–2016 годы.

По всем работам Программы национальными государственными заказчиками разработаны и утверждены технические задания на их выполнение и разработаны частные технические задания для соисполнителей.

Финансирование Программы

Общая стоимость работ по Программе на момент ее принятия составляла 2 034 млн рублей Российской Федерации, доля каждого государства – 678 млн рублей. С учетом сложной финансово-экономической ситуации в государствах – участниках СНГ на заседании национальных государственных заказчиков Программы 25 июня 2015 года (г. Алматы, Республика Казахстан) принято решение:

1) исключить из Перечня мероприятий Программы пункт 9 «Создание межгосударственной системы навигационно-информационного обеспечения интеллектуальной системы наземного транспорта государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации, отвечающих международным нормам и требованиям» с общим объем финансирования 207 млн рублей;

2) по пункту 8 Перечня мероприятий Программы «Создание системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей» сократить общий объем финансирования 
со 120 до 45 млн рублей;

3) по пункту 12 Перечня мероприятий Программы «Разработка и создание единой импульсно-фазовой радионавигационной системы (ИФРНС) на территориях государств – участников СНГ» сократить общий объем финансирования с 1 080 до 21 млн рублей.

Учитывая проведенную корректировку Перечня мероприятий Программы в объеме 1 341 млн рублей, общая стоимость работ по Программе составила 693 млн рублей, доля каждого государства – 231 млн рублей.

Фактическая стоимость работ по Программе составила 167,764 млн рублей, в том числе работ, выполненных Республикой Беларусь, – 33,078 млн рублей; Республикой Казахстан – 25,458 млн рублей; Российской Федерацией – 109,248 млн рублей.

Финансирование Программы осуществлялось за счет государств – участников Программы из бюджетных и внебюджетных источников, в том числе:

в Республике Беларусь – работы финансировались из государственного бюджета и собственных средств ОАО «АГАТ – системы управления» и 
ОАО «Минский часовой завод»;

Республике Казахстан – из собственных средств АО «Национальная компания «Казакстан Гарыш Сапары» (далее – АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» и ДТОО (дочернее товарищество с ограниченной ответственностью) «Институт космической техники и технологий АО «Национальный центр космических исследований и технологий» (далее – АО «Национальный центр космических исследований и технологий»);

Российской Федерации – из государственного бюджета и собственных средств АО «Научно-технический центр современных навигационных технологий «Интернавигация» (далее – АО «НТЦ «Интернавигация»).

Мероприятиями Программы с учетом ее корректировки выполнялись
13 работ (5 – научно-исследовательских (НИР) и 8 − опытно-конструкторских (ОКР)).

Итоги выполнения Программы:

создание условий для обеспечения независимости государств – участников СНГ в области использования радионавигации;

решение на новом уровне задач навигационно-временного обеспечения объектов народно-хозяйственного, научного и оборонного назначения;

повышение безопасности функционирования и эффективности работы транспортного комплекса государств – участников СНГ;

создание и развитие заделов для дальнейшего развития радионавигационных систем и обеспечения их конкурентоспособности на мировом рынке навигационных услуг.

# II. Сведения по проводимым НИР и ОКР в рамках Программы

### 1. Научно-исследовательская работа 
«Анализ выполнения Основных направлений (плана) развития радионавигации государств – участников СНГ на 2013−2017 годы 
и разработка предложений по их развитию»
(шифр: НИР «РНП − СНГ»)

Головной исполнитель: Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Соисполнители: Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «Минский часовой завод»);

Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»).

Период выполнения: 2015−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 1 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение НИР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения НИР:

проведен анализ выполнения Основных направлений (плана) развития радионавигации государств – участников СНГ в 2013−2017 годах;

разработаны предложения по корректировке мероприятий по развитию и совершенствованию радионавигационного обеспечения в государствах – участниках СНГ;

представлены предложения по повышению экономической эффективности, безопасности использования всеми группами потребителей государств – участников СНГ, имеющихся и перспективных радионавигационных систем (РНС), средств наземного и космического базирования в интересах обеспечения национальной безопасности и решения социально-экономических задач;

представлены предложения по обеспечению взаимодействия между государственными органами управления, предприятиями промышленности, научными организациями и учреждениями государств – участников СНГ, осуществляющими разработку и производство РНС и радионавигационных средств, их эксплуатацию и предоставляющими услуги в области радионавигации;

уточнены номенклатура средств радионавигационного обеспечения потребителей в государствах – участниках СНГ и перечень основных технических характеристик РНС, используемых потребителями государств – участников СНГ;

проведен анализ состояния и возможностей развития РНС с учетом национальных планов и программ государств – участников СНГ;

проведена оценка состояния и возможности развития функциональных дополнений глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS, радиотехнических систем дальней и ближней навигации, систем посадки и аппаратуры потребителей в государствах – участниках СНГ;

определены возможные угрозы и помехи функционированию РНС на территориях государств – участников СНГ;

проведена оценка целесообразности и возможности комплексирования (совместного использования) навигационных систем, в том числе автономных навигационных систем;

разработаны предложения по направлениям, этапам создания, развития и использования РНС с учетом кооперации в рамках СНГ и международного сотрудничества;

определены цели, задачи и направления международного сотрудничества в области развития и гармонизации РНС в рамках СНГ и международного сообщества.

В целях подготовки материалов о реализации Основных направлений (плана) развития радионавигации государств – участников СНГ на 2013−2017 годы и их корректировки Межгосударственный совет «Радионавигация» направил обращения в правительства государств − участников СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины.

Получены ответы от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации.

Республика Молдова, Республика Таджикистан и Украина суждений не представили.

Эффективность результатов

Результаты НИР будут использованы:

при координации технической политики государств – участников СНГ в области радионавигации;

определении РНС, которые будут ключевыми для обеспечения безопасного и эффективного движения транспорта государств – участников СНГ;

ориентировании зарубежных потребителей РНС и средств на возможность использования существующих и перспективных РНС и средств государств – участников СНГ;

информационном взаимодействии между разработчиками и потребителями навигационных услуг в государствах – участниках СНГ;

взаимодействии между органами исполнительной власти, предприятиями, научными организациями и учреждениями государств – участников СНГ, осуществляющими разработку, производство РНС и средств, их эксплуатацию и предоставляющими услуги в области радионавигации.

### 2. Научно-исследовательская работа 
«Разработка межгосударственных нормативно-технических документов 
по обеспечению деятельности государств – участников СНГ 
в радионавигационной сфере
(шифр: НИР «База СНГ»)

Головной исполнитель: Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Соисполнители: Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»);

Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»).

Период выполнения: 2014–2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 2 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение НИР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения НИР:

проведен аналитический обзор нормативно-правовой базы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по обеспечению функционирования навигационной аппаратуры потребителей наземных РНС и навигационно-информационных систем на их основе для оценки состояния общего фонда и выявления потребностей в разработке документов по стандартизации (пересмотре, отмене);

проведен анализ фонда межгосударственных нормативных правовых и нормативно-технических документов государств – участников СНГ по обеспечению реализации технических регламентов, в том числе технических регламентов Таможенного союза в сфере радионавигационной деятельности;

разработаны предложения в планы стандартизации на соответствующие годы планирования;

разработан перечень нормативно-технической документации, необходимой для создания комплекса технической документации для обеспечения функционирования навигационной аппаратуры потребителей наземных радиотехнических систем и навигационно-информационных систем на их основе и предложения по изменению, замене и отмене действующей нормативно-технической документации с целью ее систематизации;

подготовлены предложения в план разработки нормативных правовых и нормативно-технических документов государств – участников СНГ на соответствующие годы планирования;

разработаны проекты четырех межгосударственных стандартов по обеспечению функционирования навигационной аппаратуры потребителей РНС космического и наземного базирования и навигационно-информационных систем на их основе, в том числе по обеспечению требований технических регламентов Таможенного союза:

«Требования к протоколам обмена данными диспетчерской системы с контролируемыми транспортными средствами»;

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств. Методы функционального тестирования»;

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств. Методы испытаний на соответствие требованиям по электробезопасности, климатическим и механическим воздействиям»;

«Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров. Общие технические требования».

Эффективность результатов

Результаты НИР будут использованы:

при реализации взаимосогласованной технической политики государств – участников СНГ в области радионавигации;

создании комплекса нормативно-технической документации по обеспечению функционирования навигационной аппаратуры потребителей РНС и навигационно-информационных систем, основу которого составляют перечни нормативных правовых и нормативно-технических документов, разработанных в данной НИР;

выборе направлений развития нормативно-технической и правовой деятельности в области интеллектуальных систем транспорта, при выборе технического и технологического инструментария, планируемых к созданию в государствах – участниках СНГ интеллектуальных транспортных систем;

создании интеллектуальной системы транспорта для городских и междугородных автотрасс в государствах – участниках СНГ, отвечающей международным нормам и требованиям и включающей подсистемы: информационного, технического, технологического, навигационно-временного обеспечения и тахографического контроля;

реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года.

### 3. Научно-исследовательская работа 
«Разработка Стратегии построения радионавигационного информационного пространства государств – участников СНГ»
(шифр: НИР «Стратегия – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»).

Соисполнители:

Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 3 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение НИР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения НИР:

подготовлены предложения по созданию механизма информационной поддержки сотрудничества в радионавигационной отрасли на межгосударственном уровне и на уровне прямых связей субъектов хозяйственной деятельности государств – участников СНГ;

Разработаны:

предложения по созданию Межгосударственного реестра навигационных ресурсов государств – участников СНГ;

предложения по механизму создания сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг в сфере предоставления радионавигационной информации на национальные рынки государств – участников СНГ;

проект перспективного Плана подготовки документов и мероприятий по формированию радионавигационного информационного пространства государств – участников СНГ;

проект Реестра имеющихся нормативных правовых и технических документов в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в сфере предоставления радионавигационной информации;

проект Стратегии построения радионавигационного информационного пространства государств – участников СНГ.

Эффективность результатов

Результаты НИР будут использованы:

для разработки и планомерной реализации дальнейших этапов создания Единой системы навигационно-временного обеспечения государств – участников СНГ, национальных и межгосударственных проектов, удовлетворяющих согласованным требованиям по выбору, разработке и использованию источников радионавигационной информации;

при выборе направлений развития нормативно-технической и правовой деятельности, определяющей использование радионавигационной информации в интересах отраслей экономики и безопасности в государствах – участниках СНГ;

реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года.

### 4. Опытно-конструкторская работа 
«Создание на территориях государств – участников СНГ наземной инфраструктуры интегрированных национальных широкозонных систем спутниковой дифференциальной навигации в интересах потребителей государств – участников СНГ»
(шифр: ОКР «ШДПС – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2015−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 4 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку комплекта базовых элементов наземной инфраструктуры интегрированной широкозонной системы спутниковой дифференциальной навигации (ШССДН);

определены подходы и направления взаимодополняемости наземных инфраструктур государств – участников СНГ, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, с целью создания единого навигационно-временного пространства;

определены принципы унификации аппаратно-программных средств навигационной аппаратуры, разрабатываемых в государствах – участниках СНГ;

предложена методология единого подхода к использованию различных систем координат в рамках интегрированной наземной инфраструктуры, использующей сигналы ГНСС;

разработаны технические предложения по созданию наземной инфраструктуры интегрированной ШССДН;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов наземной инфраструктуры интегрированной ШССДН, включающая сборочный чертеж; чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; ведомость покупных изделий; перечень элементов; технические условия; программу и методику испытаний. Даны описание конструкции, оценка технологичности составных частей, входящих в состав базового модуля приемника станции сбора информации (ССИ) и обоснование выбранной номенклатуры покупных изделий.

Изготовлен макет базового модуля приемника ССИ интегрированной ШССДН и унифицированной станции сбора измерений (УССИ).

В период выполнения данной ОКР в 2012 году была создана рабочая группа из представителей Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины по вопросам интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС; проведено 5 заседаний рабочей группы, в ходе которых обсуждены следующие вопросы:

подходы и направления взаимодополняемости наземных инфраструктур государств – участников СНГ, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, с целью создания единого навигационно-временного пространства;

унификации аппаратно-программных средств навигационной аппаратуры, разрабатываемых в государствах – участниках СНГ;

единого методологического подхода к использованию различных систем координат в рамках интегрированной наземной инфраструктуры, использующей сигналы глобальных навигационных спутниковых систем.

В 2016 году АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» совместно с ОАО «Российские космические системы» проведены рекогносцировочные работы и определены места размещения УССИ, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, на территории Республики Казахстан. В качестве пункта размещения одной из станций УССИ был выбран г. Кзылорда (Кзылординская область). Между АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары» и ОАО «Российские космические системы» заключен договор на выполнение работ по установке УССИ. Аналогичные работы по проведению рекогносцировочных работ в 2014 году проведены в Республике Беларусь с участием ОАО «АГАТ – системы управления» и АО «Российские космические системы».

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при формировании, хранении, оперативном доведении информации о состоянии навигационно-временного обеспечения в государствах – участниках СНГ и за рубежом;

формировании результатов анализа мониторинга полей РНС и идентификации различных источников возмущения среды распространения радиоволн и оповещении потребителей;

обеспечении потребителей навигационными определениями с повышенной точностью в реальном времени;

обеспечении мониторинга целостности ГНСС ГЛОНАСС и GPS в реальном времени;

обеспечении функции дифференциальных поправок и оперативного и апостериорного анализа функционирования ГНСС ГЛОНАСС и GPS;

определении координат с «метровой» точностью – практически на всей территории какого либо государства – участника СНГ, с «сантиметровой» точностью – в отдельных регионах, в зависимости от конкретных задач;

разработке и реализации Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года;

для уменьшения количества локальных дифференциальных систем;

обеспечения навигационной информацией воздушных судов, включая заход на посадку по 1-й категории сложности;

наблюдения за движением составов на крупных железнодорожных узлах.

### 5. Научно-исследовательская работа
«Разработка системы оценки параметров транспортных потоков 
в рамках транзитных транспортных коридоров на территориях 
государств – участников СНГ на основе обработки навигационных 
данных о движении транспортных средств» 
(шифр: НИР «Поток – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»).

Соисполнители:

Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014–2015 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 5 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение НИР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения НИР:

проведен анализ текущего состояния мониторинга транспортных потоков и проблем в сфере мониторинга транспортных потоков. Определение аналитической зависимости между параметрами движения контролируемых автоматизированной навигационной системой транспортных средств и параметрами движения других участников совокупного транспортного потока на участках транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ;

проведен анализ основных факторов, влияющих на транспортный поток, и методов их изучения;

определены основные характеристики движения транспорта по основным транзитным транспортным коридорам на территориях государств – участников СНГ;

разработаны основные характеристики и математические модели транспортного потока;

проведен анализ инструментальных методов измерения и оценки параметров транспортных потоков;

представлено описание экспериментальных методов получения данных о транспортных потоках;

проведен анализ возможностей координатно-временного обеспечения навигационных систем диспетчерского управления транспортом в качестве источника данных для оценки параметров транспортных потоков;

проведена оценка эффективности комплексирования навигационных систем ГНСС ГЛОНАСС, GPS и импульсно-фазовых радионавигационных систем (ИФРНС) «Чайка/LORAN-C» и навигационно-информационных систем на их основе в интересах обеспечения максимальной эффективности функционирования дорожно-транспортного комплекса;

разработаны и апробированы методы, математические алгоритмы и модели получения точечных оценок параметров транспортных потоков на основе обработки данных спутниковой навигации от подвижного состава транспорта;

разработаны математические динамические модели для расчета основных параметров транспортного потока для различных условий движения в рамках транзитных транспортных коридоров и на территориях государств – участников СНГ на основе обработки навигационных данных;

разработаны алгоритмы расчета и методики оценки основных параметров транспортного потока в рамках транзитных транспортных коридоров и на территориях государств – участников СНГ на основе обработки спутниковых навигационных данных, получаемых от контролируемых автоматизированной навигационной системой транспортных средств;

разработаны рекомендации по практическому применению методов и моделей для систем мониторинга параметров транспортных потоков в интересах обеспечения решения социально-экономических задач государств – участников СНГ.

Эффективность результатов

Результаты НИР будут использованы:

при разработке аналитической системы межгосударственного уровня для оценки параметров транспортных потоков в рамках транзитных транспортных коридоров и на территориях государств – участников СНГ для повышения экономической эффективности, безопасности использования всеми группами потребителей государств – участников СНГ имеющихся и перспективных РНС, средств наземного и космического базирования в интересах обеспечения национальной безопасности и решения социально-экономических задач в части развития методов обеспечения повышения пропускной способности транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ.

### 6. Опытно-конструкторская работа
«Создание автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей ГНСС и ИФРНС, управления работой наземных станций ИФРНС на территориях государств – участников СНГ»
(шифр: ОКР «Качество – СНГ»)

Головной исполнитель: Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Соисполнители: Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»); Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»).

Период выполнения: 2015–2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 6 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку комплекта базовых элементов автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей;

разработаны технические предложения по созданию автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей ГНСС и ИФРНС, управления работой наземных станций ИФРНС на территориях государств – участников СНГ;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей, включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний.

Изготовлены макеты базовых элементов автоматизированной подсистемы контроля и оценки качества радионавигационных полей:

модуль позиционирования в следующем составе: прецизионный приемник ГНСС; приемник ИФРНС; промышленная ЭВМ; стабилизированный источник питания с функцией источника бесперебойного питания; система передачи данных (использован канал Интернет); специального программного обеспечения модуля позиционирования;

монитор наземной станции в следующем составе: промышленная ЭВМ; специальное программное обеспечение; система передачи данных (использован канал Интернет); источник бесперебойного питания.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

для управления работой действующими и перспективными наземными станциями ИФРНС на территориях государств – участников СНГ;

на пунктах мониторинга и контроля радионавигационных полей для существенного сокращения доли систематической составляющей погрешности ГНС и ИФРНС посредством непрерывных статистических наблюдений за состоянием условий распространения радиоволн и посредством одновременных высокоточных измерений текущих временных параметров сигналов опорных станций в точках рабочей зоны с точно известными координатами и метеорологических параметров атмосферы, влияющих на условия распространения радиосигналов;

при исследовании природы возникновения источников погрешностей на основе результатов мониторинга параметров электромагнитных полей, что позволит выработать эффективные способы их минимизации;

реализации близких по тематике мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года;

разработке и создании перспективной интегрированной навигационной аппаратуры потребителей, работающей по новым сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS/Galileo/SBAS, наземным РНС дальней навигации ИФРНС «Скорпион»/Чайка/«Тропик-2»/LORAN-C/e-LORAN, дифференциальным подсистемам с целью высокоточного определения координат, а также для высокоточных временных определений.

### 7. Научно-исследовательская работа
«Разработка межгосударственной радионавигационной системы информационного сопровождения, диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных транспортных коридоров на территориях 
государств – участников СНГ»
(шифр: НИР «ИСДО – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»;

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2015 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 7 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение НИР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения НИР:

проведен анализ факторов, сдерживающих развитие использования транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ;

разработана методика статистического описания трассы маршрута международных автомобильных перевозок;

разработаны методика и алгоритм оценки среднего времени движения автомобильного транспорта на участках маршрутов международных автомобильных перевозок;

создана статистическая модель оценки затрат времени на ожидание обслуживания автомобильного транспорта при подходе к международному автомобильному пункту пропуска и при обслуживании непосредственно на его территории;

определен подход к автоматизированному планированию работы автотранспорта на маршрутах международных перевозок, основанный на использовании значений средних времен прохождения участков маршрута, рассчитанных на основании обработки навигационных данных, поступающих в систему диспетчерского управления от контролируемого международного автомобильного транспорта;

проведены экспериментальные исследования по оценке времени движения автомобильного транспорта на участках маршрута международных автомобильных перевозок;

проведены работы в части патентных исследований на систему информационного сопровождения, диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных коридоров на территориях государств – участников СНГ;

расширен функционал системы информационного сопровождения, диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ;

разработаны прототип программного обеспечения диспетчерского центра и макет бортового терминала подвижных объектов.

Эффективность результатов

Результаты НИР будут использованы:

при создании и внедрении межгосударственной РНС информационного сопровождения, диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ;

разработке и строительстве единой системы видеонаблюдения, в том числе при строительстве подсистемы видеоконтроля автоматизированной системы управления дорожным движением в государствах – участниках СНГ;

для формирования на базе межгосударственной РНС информационного сопровождения диспетчерского управления и обеспечения безопасности транспортных процессов пользователей транзитных транспортных коридоров на территориях государств – участников СНГ единого информационного ресурса, позволяющего участникам внешнеэкономической деятельности осуществлять информационное взаимодействие с органами таможенной службы, службы по надзору в сфере транспорта, дорожного агентства, агентства по обустройству государственной границы;

реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года.

### 8. Опытно-конструкторская работа 
«Создание системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей»
(шифр: ОКР «СМОС – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «Минский часовой завод»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 8 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнение ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Решением заседания национальных государственных заказчиков Программы от 24 июня 2015 года (г. Алматы, Республика Казахстан) определен объем на выполнение ОКР на весь период действия программных мероприятий 45 млн рублей (доля каждого государства – 15 млн рублей).

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей;

разработаны технические предложения по созданию системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов системы мониторинга ответственных сооружений на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей, включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний;

разработан комплект специального программного обеспечения, реализующий комплексную поддержку решения задач, выполняемых датчиками трехмерных смещений, опорной станцией и удаленным центром мониторинга;

разработан комплект программного обеспечения для отладки и пошагового автоматического тестирования составных частей и комплексного тестирования аппаратуры системы мониторинга ответственных объектов;

изготовлен опытный образец системы непрерывного мониторинга ответственных сооружений с использованием открытых каналов передачи сигналов ГНСС ГЛОНАСС и GPS, включающий датчики линейных и угловых перемещений на основе приемников сигналов ГНСС, обеспечивающие связь с опорной станцией по проводным или ультракоротковолновым (УКВ) каналам связи; опорную станцию, обслуживающую локальную систему датчиков по проводным и УКВ каналам связи; удаленный центр мониторинга на базе персонального компьютера;

проведены испытания аппаратуры системы мониторинга: в заводских условиях на специально созданном имитационном оборудовании и полевых условиях при мониторинге пространственного поведения моста через реку Днепр в г. Могилеве (Республика Беларусь) по проспекту Шмидта в зоне трещины Т-образной опоры, а также на мосту через железную дорогу на шоссе Алаш в г. Астане (Республика Казахстан).

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при освоении серийного производства аппаратуры системы мониторинга ответственных объектов;

в составе системы мониторинга ответственных сооружений любого типа: плотинах, гидроэлектростанциях, атомных электростанциях, мостах и автомобильных развязках большой протяженности на основе развития на территориях государств – участников СНГ технологий использования высокоточных радионавигационных полей;

для получения информации об изменении измеряемых параметров положения объекта в режиме реального времени;

при проведении синхронных измерений ветровых и температурных показателей, что позволит собрать необходимый статистический объем данных для выявления корреляции реакций конструкции на внешние воздействия;

для передачи полученных данных в межгосударственный информационно-вычислительный комплекс и последующей передачи обработанных и «сырых» данных потребителю через Интернет;

при реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года.

### 9. Опытно-конструкторская работа
«Создание межгосударственной системы навигационно-информационного обеспечения интеллектуальной системы наземного транспорта 
государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации, отвечающих международным 
нормам и требованиям»
(шифр: ОКР «ИТС – СНГ»)

Головной исполнитель:

Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014–2016 годы.

ОКР исключена из Перечня мероприятий Программы в соответствие с решением заседания национальных государственных заказчиков 
от 24 июня 2015 года (г. Алматы, Республика Казахстан).

### 10. Опытно-конструкторская работа
«Создание интегрированной межгосударственной системы слежения и контроля за поисково-спасательными операциями на территориях государств – участников СНГ на основе развития технологий использования высокоточных радионавигационных полей»
(шифр: ОКР «СПОС – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «Минский часовой завод»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 10 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнения ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах:

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку интегрированной межгосударственной системы слежения и контроля за поисково-спасательными операциями на территориях государств – участников СНГ;

разработаны технические предложения по созданию интегрированной межгосударственной системы слежения и контроля за поисково-спасательными операциями на территориях государств – участников СНГ;

разработаны конструкция оборудования интегрированной системы видеонаблюдения, программно-математическое обеспечение мобильной видеокамеры и переносной станции системы, структурная схема системы сбора акустической информации состояния объектов;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов интегрированной межгосударственной системы слежения и контроля за поисково-спасательными операциями на территориях государств – участников СНГ, включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; эксплуатационную документацию, технические условия на устройство индивидуального радиомониторинга; ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний;

разработаны комплекты рабочей, конструкторской, технологической, программной, эксплуатационной документации, технические условия на устройство индивидуального радиомониторинга;

изготовлены опытные образцы устройства индивидуального радиомониторинга.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при реализации единого навигационно-информационного пространства на территориях государств – участников СНГ для ведения регулярного обмена информацией и совместного мониторинга пространства государств – участников СНГ в сфере системы коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обеспечение взаимодействия государств – участников СНГ при совместных действиях;

проведении совместных межгосударственных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на прилегающих к друг другу территориях государств – участников СНГ;

подготовке предложений по разработке проектов межгосударственных программ и планов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

информационно-аналитическом обеспечении уполномоченных органов государств – участников СНГ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года.

### 11. Опытно-конструкторская работа
«Разработка и создание межгосударственной радионавигационной системы мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использование различных источников радионавигационной информации»
(шифр: ОКР «МОГ – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «СКБ Камертон»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 11 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19−20 июня и 28−29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнения ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах:

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку межгосударственной радионавигационной системы мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации;

разработаны технические предложения по созданию межгосударственной радионавигационной системы мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации;

разработана конструкция оборудования межгосударственной РНС мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов межгосударственной РНС мониторинга, контроля и обеспечения безопасности перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров по территориям государств – участников СНГ с использование различных источников радионавигационной информации, включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; эксплуатационную документацию, технические условия на устройство индивидуального радиомониторинга; ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний;

разработан комплект программной документации на подсистему навигационно-временного обеспечения региона (отрасли) региональной (отраслевой) навигационно-информационной системы;

разработан прототип программного обеспечения диспетчерского центра межгосударственной системы мониторинга перевозок опасных грузов;

технические решения по использованию различных каналов связи для системы передачи данных.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

в навигационно-информационных системах по обеспечению контроля перевозок опасных грузов в рамках транзитных транспортных коридоров и по территориям государств – участников СНГ с использованием различных источников радионавигационной информации;

при создании систем навигационно-временного обеспечения региона (отрасли) с последующей интеграцией в государственные и межгосударственные системы;

реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств участников СНГ на период до 2020 года.

### 12. Опытно-конструкторская работа
«Разработка и создание единой ИФРНС на территориях 
государств – участников СНГ»
(шифр: ОКР «ИФРНС – СНГ»)

Головной исполнитель: Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Соисполнители:

Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»);

Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения ОКР являются:

п. 12 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнения ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Решением заседания национальных государственных заказчиков от 24 июня 2015 года (г. Алматы, Республика Казахстан) определен объем средств на выполнение ОКР 21 млн рублей (доля каждого государства – 7 млн рублей.)

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку единой ИФРНС на территориях государств – участников СНГ;

разработаны:

технические предложения по созданию единой ИФРНС на территориях государств – участников СНГ;

конструкция оборудования единой ИФРНС;

конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов единой ИФРНС на территориях государств – участников СНГ, включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; эксплуатационную документацию, технические условия на устройство индивидуального радиомониторинга; ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний;

технические решения по созданию комплекса аппаратуры управления и радиопередающего устройства наземной станции ИФРНС;

технические решения по созданию электронного модуля приема и передачи данных РПУ наземной станции ИФРНС;

технические решения по созданию электронных модулей системы электропитания наземной станции ИФРНС;

технические решения по созданию электронных модулей системы управления наземной станции ИФРНС.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при разработке, модернизации и создании национальных ИФРНС государств – участников СНГ;

разработке проекта по созданию, сопряжению и взаимодействию ИФРНС на территориях государств – участников СНГ;

модернизации белорусского сегмента Европейской цепи ИФРНС «Чайка» (станция РСДН-3/10, г. Слоним), российского сегмента (станция РСДН-3/10) и построения цепи ИФРНС Республики Казахстан;

реализации работы Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года «Разработка перспективных составных элементов наземной и бортовой инфраструктуры для создания (модернизации) импульсно-фазовой радионавигационной системы».

### 13. Опытно-конструкторская работа
«Разработка интегрированного навигационного оборудования 
пользователя ИФРНС и ГНСС»
(шифр: ОКР «НАП – СНГ»)

Головной исполнитель: Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Соисполнители:

Республика Казахстан (АО «Национальный центр космических исследований и технологий»);

Республика Беларусь (ОАО «АГАТ – системы управления»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 13 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнения ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку комплекта базовых элементов интегрированной НАП ГНСС/SBAS/ИФРНС/ДПС и НАП ГНСС;

разработаны технические предложения по созданию интегрированного навигационного оборудования пользователя ИФРНС и ГНСС;

разработана конструкция оборудования интегрированного навигационного оборудования пользователя ИФРНС и ГНСС;

разработана конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов интегрированной НАП ГНСС/SBAS/ИФРНС/ДПС, включающая сборочный чертеж; чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; ведомость покупных изделий; перечень элементов; технические условия; программу и методику испытаний.

Изготовлены макеты базовых элементов НАП потребителей ГНСС/SBAS/ИФРНС/ДПС , включающие приемовычислительный модуль ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS; приемовычислительный модуль ИФРНС «Скорпион»/«Чайка»/«Тропик-2»/LORAN-C/eLORAN; блок антенный, совмещенный, приемников ИФРНС и ГНСС; корпус приемника.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при создании опытно-промышленных образцов интегрированного навигационного оборудования пользователей ИФРНС и ГНСС;

создании на территориях государств – участников СНГ межгосударственных систем навигационно-информационного обеспечения с использованием различных источников радионавигационной информации;

реализации технологии построения интегрированной навигационной аппаратуры потребителей с применением датчиков, использующих различные физические методы получения навигационной информации;

реализации работы Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников СНГ на период до 2020 года «Разработка перспективных составных элементов наземной и бортовой инфраструктуры для создания (модернизации) импульсно-фазовой радионавигационной системы».

### 14. Опытно-конструкторская работа
«Создание системы навигационно-информационного обеспечения 
«точного земледелия»
(шифр ОКР: «СХ – СНГ»)

Головной исполнитель: Республика Беларусь (ОАО «СКБ Камертон»,

соисполнитель – ОАО «АГАТ – системы управления»).

Соисполнители:

Республика Казахстан (АО «НК «Казакстан Гарыш Сапары»);

Российская Федерация (АО «НТЦ «Интернавигация»).

Период выполнения: 2014−2016 годы.

Основанием для выполнения являются:

п. 14 Перечня мероприятий Программы;

протоколы заседаний национальных государственных заказчиков Программы от 19–20 июня и 28–29 августа 2014 года;

техническое задание на выполнения ОКР, утвержденное национальными государственными заказчиками Программы.

Сведения о результатах

В процессе выполнения ОКР:

подготовлен эскизно-технический проект о выполнении ОКР, который содержит пояснительную записку системы навигационно-информационного обеспечения «точного земледелия»;

разработаны:

технические предложения по созданию системы навигационно-информационного обеспечения «точного земледелия»;

конструкция оборудования системы навигационно-информационного обеспечения «точного земледелия»;

конструкторская и технологическая документация на опытные образцы базовых элементов системы навигационно-информационного обеспечения «точного земледелия», включающая чертеж общего вида; электромонтажный чертеж; схему деления; схему электрическую структурную; схему электрическую функциональную; схему электрическую соединений; эксплуатационная документация, ведомость покупных изделий; технические условия; программу и методику испытаний;

комплект программной документации на подсистему информационной поддержки решения задач сельскохозяйственного производства (управления растениеводством и решения задач «точного земледелия») региональной (отраслевой) навигационно-информационной системы;

комплект рабочей конструкторской документации на комплекс автоматизации контроля распределения кормовой смеси на сельскохозяйственном предприятии, который обеспечивает автоматизированный учет процесса производства кормовой смеси на мельнице и ее последующую раздачу;

проведен анализ мирового опыта развития системы «точного земледелия» с учетом возможностей ее адаптации к условиям Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации;

внедрена продукция космической системы дистанционного зондирования Земли в разрабатываемую систему навигационно-информационного обеспечения «точного земледелия» на примере исследования полей ряда районов Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей Республики Казахстан, в результате получены данные о пространственной неоднородности полей, дана оценка посевных площадей, состояния растений, засоренности, прогноз урожайности зерновых культур, проведен мониторинг посевной кампании и темпов уборки в исследуемых районах. Эти данные были интегрированы в единую информационную платформу для внедрения системы «точного земледелия»;

на предприятиях Республики Беларусь проведены экспериментальные исследования, позволившие расширить функциональные возможности и оптимизировать вопросы применения системы на предприятиях различного сельскохозяйственного профиля. По результатам исследований выработаны решения по разработке программно-технического модуля автоматизации контроля распределения кормовой смеси в животноводческих подразделениях с применением навигационно-информационных технологий, а также по обеспечению информационного обмена между навигационно-связными терминалами и мобильными кормораздатчиками в условиях закрытых помещений.

Эффективность результатов

Результаты ОКР будут использованы:

при решении задач сельскохозяйственного производства (управления растениеводством и решения задач «точного земледелия») региональной (отраслевой) навигационно-информационной системы;

использовании на сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности;

обеспечении потребителей статистическими данными для решения задач сельскохозяйственного производства с возможностью их последующей обработки;

обеспечении учета и хранения данных по сортам сельскохозяйственных культур, химикатам, количеству использованных удобрений и сведений о собранном урожае, а также о методах и оборудовании, используемых для обработки полей;

автоматизации контроля распределения кормовой смеси на сельскохозяйственном предприятии и обеспечении автоматизированного учета процесса производства кормовой смеси на мельнице и ее последующей раздачи;

выполнении последующих НИР и ОКР в области навигации.

# III. Другие сведения о выполнении Программы

Сведения о соответствии фактических показателей выполнения Программы показателям, установленным при их утверждении, о результативности НИОКР, эффективности результатов выполнения Программы и влияния фактических результатов выполнения Программы на различные сферы экономики государств – участников Программы могут быть определены при практическом применении результатов завершенных работ.

Проведение строительных работ Программой не предусмотрено.

Инновационные проекты при проведении НИОКР отсутствовали.

В период выполнения Программы создан научно-технический задел, который для сохранения его актуальности и эффективности необходимо реализовать в ближайшей перспективе при создании элементов сопряжения навигационных систем и их дополнений, созданных государствами – участниками СНГ, для их совместного использования потребителями государств – участников СНГ. В настоящее время работы в данной области в национальных программах государств – участников СНГ представлены в незначительной мере. Для дальнейшего развития и совершенствования радионавигационного обеспечения в государствах – участниках СНГ необходимо при реализации мероприятий Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года использовать полученный научно-технический задел.

Отчет подготовлен заказчиком – координатором Программы Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с национальными государственными заказчиками Программы: Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь; Аэрокосмическим комитетом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, согласован национальными государственными заказчиками Программы (письма о согласовании обобщенного отчета прилагаются) и одобрен на заседании национальных государственных заказчиков Программы 31 мая 2017 года (г. Алматы, Республика Казахстан). Протокол заседания утвержден первым заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Демиденко И.М., и.о. Председателя Аэрокосмического комитета оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Оралмагамбетовым Б.Ж., заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Бочаровым О.Е. (выписка из протокола прилагается). Отчет также рассмотрен и одобрен на заседании Межгосударственного совета «Радионавигация» 2 июня 2017 года (г. Алматы, Республика Казахстан) (выписка из протокола заседания прилагается).

СПРАВКА

о финансировании работ Межгосударственной радионавигационной программы государств – участников Содружества Независимых Государств на период до 2016 года

(млн рублей Российской Федерации)

| № п/п | Шифр наименования работ (головной исполнитель) | Доля каждого государства по плану | Фактически израсходовано за 2014–2016 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация |
|  | НИР «РНП – СНГ» (Российская Федерация) | 12 | 0 | 0,102 | 12 |
|  | НИР «База СНГ» (Российская Федерация) | 11 | 0 | 0,102 | 11 |
|  | НИР «Стратегия – СНГ» (Республика Беларусь) | 15 | 0,547 | 0,102 | 1,031 |
|  | ОКР «ШДПС – СНГ» (Республика Казахстан) | 17 | 0 | 0,417 | 6 |
|  | НИР «Поток – СНГ» (Республика Беларусь) | 11 | 2,011 | 1,101 | 8 |
|  | ОКР «Качество – СНГ» (Российская Федерация) | 20 | 0 | 4,500 | 6,840 |
|  | НИР «ИСДО – СНГ» (Республика Казахстан) | 11 | 3,295 | 2,267 | 8 |
|  | ОКР «СМОС – СНГ» (Республика Казахстан) | 15 | 5,906 | 4,776 | 5,031 |
|  | ОКР «ИТС – СНГ» Республика Беларусь) | 0 |  |  | 0,031 |
|  |  |  | Исключена из мероприятий Программы решением национальных государственных заказчиков от 24 июня 2015 года (г. Алматы, Республика Казахстан) |  |  |
|  | ОКР «СПОС – СНГ» (Республика Казахстан) | 20 | 11,345 | 0,753 | 11,531 |
|  | ОКР «МОГ – СНГ» (Республика Казахстан) | 20 | 5,557 | 2,039 | 11,531 |
|  | ОКР «ИФРНС – СНГ» (Российская Федерация) | 7 | 0 | 4,235 | 5,031 |
|  | ОКР «НАП – СНГ» (Российская Федерация) | 32 | 0 | 0,598 | 14,191 |
|  | НИР «СХ – СНГ» (Республика Беларусь) | 40 | 4,417 | 4,466 | 9,031 |
|  | ВСЕГО | 231 | 33,078 | 25,458 | 109,248 |
|  |  |  | 167,764 |  |  |